# 🧭 Plano de Desenvolvimento – Microstack-j (Ritmo Leve – 4 Semanas)

### 📅 Semana 1 – Backend Monolítico (Spring Boot + H2)

🎯 Objetivo: criar uma API REST funcional com persistência de dados.

| Dia | Tópico | Tarefas práticas |
| --- | --- | --- |
| Dia 1 | Estrutura inicial | Criar projeto Maven, configurar pom.xml, application.properties e endpoint “Hello World”. |
| Dia 2 | Entidade + Repository | Criar User.java (model), UserRepository.java, testar com H2. |
| Dia 3 | Controller REST | Criar UserController.java, implementar CRUD (GET, POST, PUT, DELETE). |
| Dia 4 | Testes via curl e Postman | Validar API (/api/users), corrigir CORS, garantir respostas JSON. |
| Dia 5 | Carga inicial + logs | Criar data.sql, verificar console H2, inserir registros e validar logs SQL. |

### 📅 Semana 2 – Frontend Angular (Consumindo a API)

🎯 Objetivo: criar interface web e integrar com o backend.

| Dia | Tópico | Tarefas práticas |
| --- | --- | --- |
| Dia 6 | Setup Angular | Criar projeto Angular (ng new frontend), rodar servidor local (ng serve). |
| Dia 7 | Estrutura e componentes | Criar componentes user-list e user-form, configurar rotas (app-routing.module.ts). |
| Dia 8 | Comunicação com API | Criar user.service.ts usando HttpClient, integrar com /api/users. |
| Dia 9 | Tela de listagem | Renderizar lista de usuários via Angular, exibir tabela com nome/email. |
| Dia 10 | Formulário de cadastro | Criar formulário de criação de usuário e testar POST com backend. |

### 📅 Semana 3 – Integração, Validação e Build

🎯 Objetivo: consolidar frontend + backend em um app coeso e testado.

| Dia | Tópico | Tarefas práticas |
| --- | --- | --- |
| Dia 11 | Validações e mensagens | Adicionar validações (@NotBlank, @Email), tratar erros no frontend. |
| Dia 12 | Testes completos | Testar CRUD completo via interface Angular + API. |
| Dia 13 | Build e empacotamento | Gerar build Angular (ng build --prod), configurar Spring Boot para servir o frontend. |
| Dia 14 | Documentação técnica | Escrever README com instruções de execução (passos e comandos). |
| Dia 15 | Revisão geral | Refatorar código, limpar logs, testar tudo novamente. |

### 📅 Semana 4 – Extensões e Deploy Local

🎯 Objetivo: preparar o projeto para portfólio profissional.

| Dia | Tópico | Tarefas práticas |
| --- | --- | --- |
| Dia 16 | Docker básico | Criar Dockerfile para backend e docker-compose.yml com Angular + Spring Boot. |
| Dia 17 | Teste com containers | Subir containers localmente e testar acesso ao app via localhost. |
| Dia 18 | Documentação final | Atualizar README com instruções de build e execução via Docker. |
| Dia 19 | Preparação para AWS | Revisar ambiente, criar conta AWS Free Tier, configurar EC2. |
| Dia 20 | Deploy (opcional) | Subir app para EC2, testar acesso remoto, publicar link no portfólio. |

## 🧩 Resultado final:

Ao término das 4 semanas, você terá:

✅ API REST completa (Spring Boot + H2/JPA)
✅ Frontend Angular funcional (CRUD de usuários)
✅ Integração 100% via API
✅ Empacotamento full stack (Angular dentro do Spring Boot)
✅ Docker pronto para deploy
✅ Portfólio profissional publicável no GitHub + AWS